Progetto

Sviluppo applicazione ESEMPIO

##### Contenuti

Introduzione generale	1

Breve descrizione del progetto	1

Obiettivi del progetto	2

Situazione attuale	2

Rischi	2

Impatti e conseguenze	2

Breve idea della soluzione	3

Attività e fasi di sviluppo	3

Interfacce previste	3

Approccio risolutivo	3

Aspetti organizzativi	4

Periodo di lavoro	4

Luogo di lavoro	4

Orario di lavoro	4

Piano di lavoro	4

Persone coinvolte	4

# Introduzione generale

L’Information Technology aziendale ha l'esigenza di sviluppare un'applicazione per la gestione delle richieste interne di manutenzione hardware e software.

Questo progetto è stato affidato a STUDENTE come lavoro per l'ottenimento del diploma rilasciato dalla Scuola Specializzata Superiore di Economia, Sezione Informatica di Gestione.

# Breve descrizione del progetto

Questo progetto ha come obiettivo il controllo completo dei processi legati alle richieste interne di manutenzione hardware e software. Il sistema dovrà guidare passo a passo l’utente nella compilazione di una nuova richiesta e nella gestione dei feedback. Tutte le informazioni saranno centralizzate in modo tale da coordinare lo svolgimento dei lavori.

Le procedure di raccolta, elaborazione dati e redazione dei reports, verranno automatizzate il più possibile per permettere una gestione semplice e veloce.

Più livelli di dettaglio delle informazioni permetteranno di avere una visione adeguata a diverse esigenze dell'utente.

Si prevede anche un interfaccia con i dispositivi mobili, sia per consultazione dei dati sia per l’inserimento.

# Obiettivi del progetto

- Gestire l’anagrafica hardware e l’installazione del software con un utente amministrativo;

- Permettere l’inserimento delle nuove richieste via web tramite PC, Tablet o Smartphone;

- Inserire le informazioni in maniera guidata, con aiuti puntuali e spiegazioni sul da farsi;

- Assegnare le richieste a collaboratori che svolgeranno i lavori, al termine forniranno un feedback;

- Assegnare dei costi alle diverse attività svolte;

- Permettere agli utenti di riaprire i ticket chiusi e lasciare dei commenti;

- Interfacciare il sistema con SQL-Server (DB aziendale) per recuperare l’anagrafica dei collaboratori;

- Fornire report di riepilogo sul numero di interventi per collaboratore e sui costi sostenuti;

- Permettere l'ottenimento del diploma.

# Situazione attuale

Attualmente queste esigenze sono soddisfatte tramite la redazione di formulari interni e attraverso 
applicazioni  EXCEL gestite manualmente da una persona.

Le informazioni necessarie ai fogli (anagrafica collaboratori, …) vengono raccolte tramite file CSV, e mediante macro VBA, vengono analizzati e scremati di tutto ciò che è superfluo e integrati nei fogli EXCEL. Ogni fine mese vengono lanciate delle macro EXCEL per creare dei reports.

# Rischi

Rischi concreti di un possibile fallimento di tale compito non dovrebbero sussistere.

Si potrebbero identificare possibili rischi di ritardi o prolungamenti nello sviluppo dell'applicazione

dovuti a:

- Scarsa conoscenza del tool di sviluppo (PHP, Framework Laravel, Bootstrap);

- Attività di contorno che si verranno a creare o che in parte si trascinano nel tempo;

- Aggiunte di obiettivi che potrebbero nascere con l'avanzamento del progetto;

- Scarsa esperienza nella pianificazione di progetti e nella realizzazione potrebbero portare a possibili 
errati preventivi di tempo e errata valutazione della complessità del problema.

# Impatti e conseguenze

- Tramite questo progetto si automatizzeranno tutte le attività di gestione delle richieste di manutenzione e di redazione dei dati statistici, di conseguenza ci si aspetta una riduzione di tempo nella 
gestione delle richieste e una maggiore qualità del servizio;

- L'impatto in fase di sviluppo graverà pesantemente in particolare sull'analista-programmatore 
assegnato a tale progetto in quanto dovrà coinvolgere gli attori ognuno per le loro competenze. L'intervento delle persone su tale progetto non sarà a tempo pieno, bensì limitato alla raccolta dei requisiti;

- Il progetto realizzerà un considerevole beneficio in termini di efficienza rispetto all'attuale gestione e  dando un maggiore numero di informazioni a livello statistico. Permetterà in particolare di misurare le performance dei collaboratori assegnati alle varie richieste.

# Breve idea della soluzione

## Attività e fasi di sviluppo

Il progetto viene suddiviso in 6 fasi:

- Accettazione del progetto

- Analisi

- Pianificazione

- Sviluppo

- Documentazione

- Rilascio

Lo sviluppo si compone di tre macro attività:

- Raccolta e elaborazioni dei dati necessari

- Gestione e archiviazione delle informazioni su Database MySQL

- Sviluppo applicazione responsive su Web (PHP, Framework Laravel, Bootstrap)

## Interfacce previste

Sono previste 3 interfacce principali:

Formulario web per l’utente che deve inserire le richieste e verificarne l’andamento (incluso storico delle richieste personali);

Pagine web amministrative per gestire l’attività corrente di svolgimento dei lavori (assegnazione richieste, inserimento feedback, tempo di risoluzione, costi, attività pendenti, …);

Dettaglio mensile delle attività del collaboratore (comprensivo di storico);

Pagine amministrative a cui possono accedere solo i manager (report sui costi e performance, grafici raffiguranti il confronto tra più collaboratori, oppure tra più tipi di attività nell’arco di più mesi per verificare differenze sui lavori svolti);

Interfacce di gestione dell’anagrafica (import collaboratori, attività, …).

A dipendenza di come si svolgerà il progetto, se avanzerà tempo, sono già previste ulteriori possibili interfacce (notifiche push su smartphone, ..).

# Approccio risolutivo

| Attività | Descrizione | Strumento |
| --- | --- | --- |
| Analizzare le esigenze | Analizzare le esigenze dettagliate che si richiedono a questa applicazione | Interviste all'utente, redazione di verbali, prototipi, disegni. |
| Raccolta dei dati anagrafici | Tramite web-service saranno recuperate tutte le informazioni necessarie dei collaboratori. Gli altri dati saranno migrati dai fogli Excel e poi gestiti internamente dalla nuova applicazione. | Web-service PHP (componente fornito dalla società esterna che si occupa dei salari) |
| Elaborazione dati | Tramite un sito web responsive, l’applicazione si autenticherà attraverso le credenziali personali aziendali e a seconda delle autorizzazioni (utente, risolutore, amministratore) visualizzerà un’interfaccia appropriata. | PHP, Open LDAP, Framework Laravel, Bootstrap (la scelta del framework di sviluppo non è vincolante, lo studente può valutare altre opportunità) |
| Gestione e Archiviazione dati | I dati verranno inseriti progressivamente in un database MySQL. | MySQL (Da valutare eventualmente altri database) |
| Sviluppo applicazione | L'applicazione dovrà avere diversi livelli di dettaglio a seconda del tipo utente, da tenere in forte considerazione la presentazione adeguata dei report e dei grafici | Libreria fPDF per i report e libreria D3js per i grafici. |

# Aspetti organizzativi

## Periodo di lavoro

x luglio 201x al y gennaio 201y

## Luogo di lavoro

XX

## Orario di lavoro

Normale orario di lavoro (40 ore/settimana)

Durante il tempo libero, presso la propria abitazione

## Piano di lavoro

L'attività verrà suddivisa su 5 mesi. Di fatto la prima settimana di ogni mese è dedicata regolarmente per altre attività precedentemente pianificate. Il resto del tempo verrà dedicato in parte per questo progetto e in parte per lavori urgenti.

## Persone coinvolte

Mandante:

Capo progetto:

Analista-programmatore (referente tecnico):

Utente finale:

Utente di contatto:

Supervisore all'analisi:

Supervisore allo sviluppo:

# Comments

Introduzione sul progetto e/o sull‘azienda

Punti essenziali del progetto.

Obiettivi principali da raggiungere.

Obiettivi di dettaglio.

Descrizione succinta della situazione esistente.

Rischi del progetto

Quali sono i benefici attesi dal progetto

Se esistono delle fasi elencarle qui.

Altrimenti specificare che fra i compiti dello studente vi sarà anche la gestione dell’approccio risolutivo.

Si possono citare anche metodi specifici quali Waterfall, Spirale, SCRUM

Interfacce da e verso sistemi esterni

Se esistono tools già presenti in azienda si possono specificare qui

Indicare se vi sono chiusure aziendali previste.

Ricordiamo che lo studente consegnerà la tesi dopo 16 settimane o al più tardi fine novembre.

In ogni caso la data sarà concordata con il tutor e comunicata a settembre.

Sede/i di lavoro

Ricordiamo che lo studente sarà a scuola indicativamente mezza giornata alla settimana da settembre a dicembre per:

- Incontri con tutor

- 3 incontri di lezioni di documentazione

- Redazione presso il datore di lavoro della documentazione del diploma (max 4 ore a settimana)

Indicare se ci fossero attività regolari fuori dal progetto.

Indicare esclusivamente le persone coinvolte nel progetto da parte del committente.